**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **Sistem pengiraan kalkulator.** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | * **Untuk memudahkan pengguna mengira.** * **Mengurangkan masa pengguna.** * **Mendapat hasil kiraan yang tepat.** |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **Januari - Mac** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **Januari - Mac** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | **Seperti yang dilampirkan** |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | **Seperti yang dilampirkan** |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**NAMA :** FARINA EZZANI BINTI AHMAD

**TARIKH:** 17/8/2018

# Disahkan by :-

( Pensyarah KPD3015 )

**NAMA :** ENCIK MUHAMMAD TAQIYUDDIN DZULKRINAIN

**TARIKH:** 17/4/2018

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| KALKULATOR ATURCARA.  <html>  <?php  include('config.php');  ?>  <head><title>KALKULATOR</title>  <link rel='stylesheet' type='text/css' href='style.css'>  <p style="background-color:#B04A00;">  </head>  <body>  <div id="wrapper">  <form method='POST' action='prosinsert.php' class='form'>  <h1>Kalkulator</h1>  <input type='text' name='no1' placeholder='Masukkan Nilai Pertama' id='input'>  <input type='text' name='no2' placeholder='Masukkan Nilai Kedua' id='input'>  <center><select name='ope' class='select'>  <option name='ope'>--Pilih Operasi--</option>  <option name='ope' value='tambah'>+</option>  <option name='ope' value='tolak'>-</option>  <option name='ope' value='darab'>\*</option>  <option name='ope' value='bahagi'>/</option>  <option name='ope' value='modulus'>%</option>  </select>  <input type='submit' name='proses' value='Hitung' id='input'></center>    <div class='hasil' <?php echo $hasil; ?>>  <input type='text' name='catatan' placeholder='Catatan' id='input'>  </form>  </body>  </html>  **Prosinsert.php**  <?php  include('config.php');  $no1=$\_POST['no1'];  $no2=$\_POST['no2'];  $ope=$\_POST['ope'];  $hasil=$\_POST['hasil'];  $catatan=$\_POST['catatan'];  $sql="insert into kira values('$no1','$no2','$ope','$hasil','$catatan')";  $result=mysql\_query($sql);  if($result)  {  header("Location:papar.php");  }  else{  echo "Error!";}  ?> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Hasil pengiraan tidak berfungsi dengan baik. | Penambahbaikkan pada aturcara. |
| 2 | Data pengiraan tidak memasuki dalam pangkalan data. | Membuat semakan dalam pangkalan data dan aturcara. |
| 3 | Tidak menyimpan laporan. | Menyimpan laporan pada setiap masa. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
|  | PERANCANGAN.   * Membuat penilaian awal. * Membuat kajian sauran. | Januari. | 2018 | Januari. | 2018 |
|  | ANALISIS.  - Mengkaji kehendak pengguna.  - Mengkaji sistem sedia ada.  - Membuat reka bentuk logical. | Januari. | 2018 | Januari. | 2018 |
|  | REKA BENTUK.   * Membuat sistem spesifikasi sistem terperinci. | Februari. | 2018 | Februari. | 2018 |
|  | PELAKSANAAN.  - Menghad, menguji.  - Memasang, membuat pangkalan. | Februari. | 2018 | Mac. | 2018 |
|  | PENYELENGARAAN.   * Membuat penilain dan penambahbaikan. * Melakukan penyenggaraan. | Mac. | 2018 | Mac. | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer. | 10/12/2017 | Di siber 8. |
| Papan kekunci. | 10/12/2017 | Di siber 8. |
| Tetikus. | 10/12/2017 | Di siber 8. |
| Cetakan (printer) | 18/10/2017 | Di siber 8. |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan : |
| Disahkan oleh :  **Nama : ENCIK MUHAMMAD TAQIYUDDIN DZULKRINAIN.**  **Jawatan : KETUA PROJEK/PEMBANGUN.**  **Unit/ sektor/ syarikat : KOLEJ VOKASIONAL PERDAGANGAN JOHOR BAHRU.**  **Tarikh : 17/4/2018.** |